Приложение № 1 к решению сельского Совета депутатов

от 31.03.2006 г. № 40, с учетом изменений и дополнений

внесенных решением от 27.06.2006 г. № 61

П Р О Г Р А М М А

социально-экономического развития

Большеулуйского сельсовета на 2006 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятий в области архитектуры и градостроительства | в течение года | 1556,0 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство Дома престарелых в селе Большой Улуй и её экспертиза | 2 квартал | 556,0 |
| 1.2. | Изготовление ПСД на реконструкцию центральной котельной в с.Б-Улуй | май | 1000,0 |
| 2. | Новое строительство, ремонты, благоустройство |  | 10662,4 |
| 2.1. | Строительство наружных сетей водопровода в селе Большой Улуй | июнь-август | 1600,0 (1100,0 кредит. задолженность за 2005 г.) |
| 2.2. | Содержание уличного освещения; установка светодиодов | в течение года | 650,0 |
| 2.3. | Строительство десяти автобусных остановок в селе Большой Улуй и д.Климовка) | 2 – 3 кварталы | 800,0 |
| 2.4. | Асфальтирование улиц в с.Большой Улуй и п.Сосновый Бор | 2 – 3 кварталы | 3500,0 (2500,0 кредит. задолженность за 2005 г.) |
| 2.5. | Оформление автобусной станции в центре села Большой Улуй | 3 квартал | 500,0 |
| 2.6. | Ремонт водозаборной скважины в п.Сосновый Бор; восстановление водобашни на участке водопровода в селе Большой Улуй (насосная станция) | май – июнь | 350,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Снос ветхого жилья в селе Большой Улуй | 2 – 3 кварталы | 320,4 |
| 2.8. | Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях | 2 – 3 квартал | 1342,0 |
| 2.9. | Содержание свалки, вывоз твердых бытовых отходов | в течение года | 390,0 |
| 2.10. | Ограждение кладбища в д.Красный Луг | 2 – 3 кварталы | 100,0 |
| 2.11. | Содержание жилищного фонда на территории Совета | в течение года | 1500,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 12218,4 |